Заказчик:

Администрация муниципального округа Истра Московской области

ИНН 5017015766

istra-zakaz@yandex.ru

Участник (Исполнитель):

Мананков Алексей Алексеевич

ИНН 502500037430

amanankov@gmail.com

manankov@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-35430/26 о рассмотрении сведений

о включении в реестр недобросовестных поставщиков

| 29.09.2026 | Москва |
| --- | --- |

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия)

в присутствии представителей Администрации муниципального округа Истра Московской области (далее – Заказчик) и Мананкова Алексея Алексеевича (далее – Участник),

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку оборудования с учетом его установки, настройки и пуско-наладки для дооснащения муниципальной системы оповещения населения муниципального округа Истра пунктами речевого оповещения (лот 1) (извещение № 0848300048226000268),

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).

По результатам закупки между Заказчиком и Участником заключен контракт от 21.08.2026 № 0848300048226000268 на сумму 300 000,00 рублей (далее – Контракт).

Согласно пункту 1.1 Контракта Участник обязуется поставить товар (ОКПД 2 26.30.11.199-Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами, не включенная в другие группировки, прочая; 26.30.50.114-Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные) (далее – Товар), перечисленный в приложении 1 к Контракту «Сведения об объектах закупки», а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Приложением 2 к Контракту установлены следующие сроки поставки товара по Контракту:

Срок начала поставки товара Участником: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания поставки товара Участником: 75 раб. дн. от даты заключения контракта.

Приложением 5 к Контракту установлено в том числе следующее:

«Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в ООЗ и Приложения №1 к нему, Поставщик в течении 5-ти рабочих дней, со дня заключения контракта, должен предоставить Заказчику экземпляр блока оповещения настроенного и запрограммированного в соответствии с ООЗ и Приложением №1 для проверки программно-технического сопряжения с существующем ПУО МСОН АРМ01 м.о. Истра.».

На заседание Комиссии представитель Заказчика представил письменные пояснения, согласно которым Участник не представил Заказчику настроенный и запрограммированный образец оборудования для проведения проверки программно-технического сопряжения в установленный Контрактом срок. В связи с этим Заказчиком в адрес Участника направлено письмо от 31.08.2026 № 117ИСХ-18821 и претензия от 04.09.2026 № 117ИСХ-19248. Вместе с тем образец оборудования Заказчику не представлен.

Пунктом 12.2 Контракта установлено, что расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 – 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 11.09.2026 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее — Решение).

## Во исполнение части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчиком 11.09.2026 Решение размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

## В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение вступило в законную силу 22.09.2026, и с этой даты Контракт считается расторгнутым.

## На заседание Комиссии представитель Участника представил письменные пояснения, согласно которым Участником предприняты меры для надлежащего исполнения Контракта. В том числе, Участником закуплено необходимое для исполнения Контракта оборудование, что подтверждается материалами дела.

## Согласно представленным пояснениям, Участником совместно с производителем оборудования разработаны технические решения по сопряжению существующей МСОН, поставляемых элементов МСОН и РСОН Московской области. Вместе с тем Заказчиком сообщено, что оборудование, содержащее технические доработки, не может быть принято Заказчиком. Таким образом, от Участника одновременно требовалось обеспечить программно-техническое сопряжение, но при этом исключалась возможность применения технических решений и доработок, необходимых для такого сопряжения. Обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта, доведены до Заказчика письмом Участника от 21.09.2026 № 74.

## Кроме того, Заказчиком не представлен регламент проведения испытаний, не определены и доведены до сведения Участника:

## – конфигурация системы МСОН для соответствующей настройки оборудования с целью конфигурирования оборудования под существующее организационного-технологическое построение МСОН;

## – состав комиссии, уполномоченной проводить проверку;

## – документ, на основании которого сформирована соответствующая комиссия;

## – полномочия лиц, участвующих в проверке;

## – статус привлеченного эксперта и основания его участия;

## – порядок подключения оборудования к действующей МСОН;

## – техническая схема проведения испытаний;

## – порядок обеспечения информационной безопасности при проведении испытаний;

## – критерии оценки результатов проверки;

## – порядок фиксации результатов испытаний.

## Кроме того, ГОСТ Р 42.03.01-2021, ГОСТ 15.309-98 и Постановление Правительства РФ от 17.05.2023 № 769 устанавливают требования и описывают порядок испытаний и приемки оборудования оповещения, в том числе:

## – требования к продукции, подлежащие контролю (включая безопасность);

## – категории и виды испытаний, состав проверок, последовательность проведения;

## – планы контроля;

## – методы и условия (режимы) испытаний;

## – требования к средствам испытаний (пределы измерений, погрешности);

## – количество единиц продукции для каждой категории и порядок отбора;

## – порядок обработки данных и критерии принятия решений;

## – порядок оформления и представления результатов.

## Участник пояснил, что указанные обстоятельства не позволили надлежащим образом приступить к исполнению Контракта.

## Доказательств, указывающих на недобросовестное поведение при исполнении Участником обязательств по Контракту, не представлено.

## При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.

## В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела 
в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.

## Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией 
за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

## Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований.

## Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.

## Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

## РЕШИЛА:

## Сведения, представленные в отношении Мананкова Алексея Алексеевича (ОГРНИП: 322508100123162, ИНН: 502500037430, Дата присвоения ОГРНИП: 28.02.2022), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

## Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.