Заказчик: МБОУ средняя общеобразовательная школа №15 ИНН 5011019316 school15eg@yandex.ru Участник (Исполнитель): Шаркова Марина Сергеевна ИНН 502801167834 marina8011@mail.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-48524/25 о рассмотрении сведений

о включении в реестр недобросовестных поставщиков

| 16.01.2026 | Москва |
| --- | --- |

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия)

в присутствии представителей МБОУ средняя общеобразовательная школа №15 (далее – Заказчик) и Шарковой Марины Сергеевны (далее – Участник),

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по устройству ограждения по адресу Московская область, м.о. Егорьевск, д. Поповская, д. 50а (извещение № 0848300046025000613),

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).

По результатам закупки между Заказчиком и Участником заключен контракт от 08.10.2025 № 0848300046025000613 на сумму 1 173 000,00 рублей (далее – Контракт).

Приложением 2 к Контракту установлены следующие сроки выполнения работ:

Срок начала исполнения вида работ Участником: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения вида работ Участником: 30 дн. от даты заключения контракта.

На заседание Комиссии представитель Заказчика представил письменные пояснения, согласно которым работы в полном объёме и в установленный Контрактом срок выполнены Участником с нарушениями, а именно:

- В акте № 1 освидетельствования скрытых работ неправильно указана толщина стенки металла;

- Журнал производства работ должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью. Запись о выполненных работах ведутся авторучкой, а не на компьютере;

- Нет паспорта на бетон;

- Отсутствует фотоотчет.

В связи с этим Заказчиком в адрес Участника направлена претензия от 10.11.2025 №225 с требованием устранить выявленные нарушения. Вместе с тем Участником выявленные нарушения не устранены.

Пунктом 11.2 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 18.12.2025 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее — Решение).

Во исполнение части 12.2 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчиком 18.12.2025 Решение размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение вступило в законную силу 30.12.2025, и с этой даты Контракт считается расторгнутым.

На заседание Комиссии представитель Участника представил письменные пояснения, согласно которым работы выполнены в полном объёме и в установленный Контрактом срок, за время выполнения работ Заказчик в адрес Участника претензий не направлял, Участником и представителем Заказчика осуществлялась фотофиксация на протяжении всего периода работ. Кроме того, изменения в ходе выполнения работ обусловлены допущенными Заказчиком ошибками в сметной документации. В процессе выполнения работ Участником выполнялись работы, не относящиеся к предмету Контракта.

Доказательств, указывающих на недобросовестное поведение Участника при исполнении Контракта, не представлено.

## При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.

## В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела 
в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, 
что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.

## Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией 
за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

## Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований.

## Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.

## Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

## РЕШИЛА:

Сведения, представленные в отношении Шарковой Марины Сергеевны (ОГРНИП: 304502833600022, ИНН: 502801167834, Дата присвоения ОГРНИП: 01.12.2004) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

## Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.