РЕШЕНИЕ

по делу № 23/44/104/131ГОЗ об отказе во включении информации

в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

| 05.04.2023 | Москва |
| --- | --- |

рассмотрев обращение, направленное ФКУ «ГЦСиЗИ МВД России» 
(далее – Заказчик), о включении информации об ООО «МЛЦ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Реестр, Обращение), Комиссия

УСТАНОВИЛА:

Заказчик представил в ФАС России в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), 
Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (далее – Правила), информацию 
об ООО «МЛЦ» для включения в Реестр.

Комиссия в результате осуществления проверки факта одностороннего отказа от исполнения государственного контракта и проведения на основании 
пункта 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки установила следующее.

Между Заказчиком и ООО «МЛЦ» заключен государственный контракт 
от 11.10.2022 № 2223188100342007706752929 / 03731001249220000340001 
на поставку вычислительной техники (серверов) в рамках ГОЗ, в целях обеспечения ГПВ, цена которого составила 8 515 000 руб. (далее – Товар, Контракт).

Согласно пункту 3.1 Контракта срок поставки Товара установлен 
до 20.12.2022 включительно.

Согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 14.6 Контракта установлено, что Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, по основаниям предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Представитель Заказчика на заседании Комиссии сообщил, что в связи 
с неисполнением обязательств по Контракту со стороны ООО «МЛЦ», Заказчиком 20.03.2023 принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение).

Пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе
от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 12.1 статьи 95 
Закона о контрактной системе Заказчиком 20.03.2023 размещено Решение в ЕИС.

Согласно пункту 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе 
в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе 
от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

В силу пункта 3 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, 
что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, что в течение установленного частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе десятидневного срока ООО «МЛЦ» нарушения не устранены, в связи с чем Решение вступило в силу и Контракт считается расторгнутым 31.03.2023.

На заседании Комиссии представитель ООО «МЛЦ» пояснил, что Товар 
не поставлен в срок в связи с ведением политических и экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия 
в отношении Российской Федерации.

Также, представитель ООО «МЛЦ» на заседании Комиссии пояснил, 
что в целях поставки Товара, ООО «МЛЦ» направлены запросы в компании иностранных производителей XINGHE DAGUAN TECHNOLOGY CO., LTD, ATOMIC TECH LIMITED, Yiwu Qiuwu trading company которые отказались поставить Товар ООО «МЛЦ» в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, что подтверждается ответными письмами от 11.12.2022, от 12.01.2023, от 03.02.2023.

Частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе установлено, 
что в реестр недобросовестных поставщиков включается информация 
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, 
а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших 
или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Согласно абзацу 6 подпункта «а» пункта 15 Правил орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в Реестр, если в результате проведения проверки, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация 
и документы, подтверждающие, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций 
и (или) мер ограничительного характера.

На основании предоставленных документов и сведений, Комиссия приходит к выводу, что надлежащее исполнение условий Контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в связи с чем информация об ООО «МЛЦ» не подлежит включению в Реестр.

Комиссия, руководствуясь частью 15 статьи 99, статьей 104 
Закона о контрактной системе и Правилами,

РЕШИЛА

Информацию, представленную Заказчиком об ООО «МЛЦ» (ИНН: 4703171536) в связи с неисполнением условий государственного контракта, в Реестр не включать.

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.